## ## Tên đề tài (Gợi ý)

"Xây dựng Hệ thống Chấm công Thông minh ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo trên thiết bị (Edge AI) sử dụng ESP32-S3"

## ## I. Mục tiêu Đồ án

Xây dựng một hệ thống chấm công tự động, bao gồm 03 thành phần chính:

- Thiết bị Kiosk Thông minh (Edge Device): Một thiết bị phần cứng độc lập (ESP32-S3 + Camera + Màn hình) có khả năng tự chạy AI để nhận diện khuôn mặt và chấm công ngay lập tức.

- Máy chủ Backend (Server): Một API trung tâm để quản lý nhân viên, nhận và lưu trữ bằng chứng chấm công (ảnh chụp real-time) và điều phối các lệnh từ xa.

- Giao diện Quản lý (Admin Frontend): Một trang web (ReactJS) cho phép người quản lý xem báo cáo, quản lý nhân viên và ra lệnh đăng ký khuôn mặt mới cho các thiết bị Kiosk.

## ## II. Kiến trúc Hệ thống (Hybrid)

Hệ thống của bạn sẽ là một kiến trúc Hybrid (Lai), kết hợp sức mạnh của Edge AI và Cloud.

- Thiết bị Kiosk (ESP32-S3):

  - Nhiệm vụ chính: Tự chạy AI để nhận diện.

  - Input: Luồng video real-time từ camera OV2640.

  - Output 1 (cho nhân viên): Hiển thị kết quả lên màn hình LCD ("Chào Hưng!").

  - Output 2 (cho server): Gửi "bằng chứng" (ID + Ảnh vừa chụp) lên Backend.

  - Nghe lệnh: Lắng nghe lệnh đăng ký từ server qua WebSocket.

- Máy chủ Backend (Node.js + MongoDB):

  - Nhiệm vụ chính: Làm trung tâm quản lý và lưu trữ.

  - Lưu trữ thông tin nhân viên (Tên, ID, ảnh thẻ đại diện).

  - Lưu trữ log chấm công (ID, thời gian, ảnh chụp bằng chứng).

  - Làm cầu nối WebSocket để gửi lệnh từ Admin xuống Kiosk.

- Giao diện Frontend (ReactJS/App Mobile):

  - Nhiệm vụ chính: Giao diện cho Người quản lý.

  - Hiển thị báo cáo, quản lý nhân viên.

  - Gửi lệnh (ví dụ: "Đăng ký khuôn mặt cho NV005") đến Backend.

## ## III. Luồng hoạt động chi tiết (Kịch bản)

Đây là 2 kịch bản (scenes) quan trọng nhất của hệ thống.

### Kịch bản 1: Đăng ký Nhân viên mới (Admin Triggered)

- Quản lý (Admin): Mở trang ReactJS, vào mục "Quản lý Nhân viên", thêm mới nhân viên "Nguyễn Văn B" với ID NV002 và tải ảnh thẻ của anh ta lên.

- Frontend (React): Hệ thống lưu thông tin và ảnh thẻ vào MongoDB. Giao diện hiển thị "NV002 - Trạng thái: Chưa đăng ký khuôn mặt".

- Quản lý (Admin): Nhấn nút "Kích hoạt Đăng ký Khuôn mặt" cho NV002.

- Frontend (React) ➔ Backend (Node.js): Gửi một lệnh WebSocket: {"command": "enroll", "employeeId": "NV002"}.

- Backend (Node.js) ➔ Kiosk (ESP32-S3): Chuyển tiếp lệnh WebSocket này đến thiết bị Kiosk.

- Kiosk (ESP32-S3):

  - Nhận được lệnh.

  - Hiển thị lên màn hình LCD: "Đang đăng ký cho NV002. Vui lòng nhìn thẳng vào camera..."

  - Nhân viên B đứng trước camera, Kiosk tự động chụp ảnh.

  - Thư viện ESP-Face phân tích ảnh, trích xuất "dấu vân tay" (faceprint).

  - Kiosk lưu "dấu vân tay" này vào bộ nhớ Flash nội bộ của nó, gắn liền với ID NV002.

- Callback (Hoàn tất):

  - Kiosk gửi tín hiệu (qua WebSocket) về Backend: {"status": "enroll_success", "employeeId": "NV002"}.

  - Backend cập nhật trạng thái của NV002 trong MongoDB.

  - Frontend tự động cập nhật và báo: "Đăng ký khuôn mặt cho NV002 thành công!".

### Kịch bản 2: Chấm công hàng ngày (Kiosk Triggered)

- Nhân viên (Employee): Nhân viên B (NV002) đi đến trước Kiosk.

- Kiosk (ESP32-S3):

  - Luồng video real-time liên tục được phân tích.

  - ESP-Face phát hiện một khuôn mặt.

  - Nó so sánh "dấu vân tay" của khuôn mặt này với thư viện đã lưu trong Flash.

  - Nó tìm thấy một sự trùng khớp: NV002.

  - Nó giữ lại khung hình (bức ảnh) đã dùng để nhận diện.

  - Nó hiển thị lên LCD: "Chào Nguyễn Văn B! Đang lưu..."

- Kiosk (ESP32-S3) ➔ Backend (Node.js):

  - Kiosk thực hiện một HTTP POST (dạng multipart/form-data) đến API: POST /api/log-attendance.

  - Yêu cầu này chứa:

    - Trường text employee_id: "NV002"

    - Trường file image: (Dữ liệu ảnh vừa chụp)

- Backend (Node.js):

  - API log-attendance (có Multer) nhận được yêu cầu.

  - Lưu file ảnh vào thư mục public/attendance_images/.

  - Lưu bản ghi mới vào MongoDB: { employee_id: "NV002", timestamp: new Date(), imagePath: "/public/..." }.

  - Trả về 200 OK cho Kiosk.

- Kiosk (ESP32-S3):

  - Nhận được 200 OK.

  - Hiển thị lên LCD: "Đã chấm công thành công!"

- Frontend (React): (Không bắt buộc, nhưng là tính năng hay) Trang Dashboard của Admin nhận được một tín hiệu WebSocket từ Backend ("NV002 vừa chấm công") và tự động cập nhật danh sách hoạt động mới nhất.

## ## IV. Lộ trình Phát triển (Bắt đầu từ đầu)

Đây là các giai đoạn (Acts) để bạn xây dựng đồ án này. Đừng làm song song, hãy làm tuần tự.

### Giai đoạn 1: Làm chủ Phần cứng (Phần khó nhất) ⚙️

Mục tiêu: Làm cho Kiosk hiển thị được video.

- Cài đặt Môi trường: Cài đặt ESP-IDF (bộ công cụ lập trình C++ chuyên nghiệp của Espressif). Bạn sẽ không dùng Arduino IDE cho việc này.

- "Hello, Camera": Tìm và chạy ví dụ để khởi tạo Camera OV5640 (tìm đúng các chân pin của board bạn).

- "Hello, LCD": Tìm và chạy ví dụ để khởi tạo màn hình LCD/LED của bạn (dùng thư viện TFT_eSPI hoặc LVGL).

- Tích hợp: Viết một chương trình đơn giản: Chụp ảnh từ camera và hiển thị nó lên màn hình LCD. Đây là cột mốc (milestone) quan trọng nhất.

### Giai đoạn 2: Tích hợp Edge AI 🧠

Mục tiêu: Biến Kiosk thành máy nhận diện.

- Cài đặt ESP-Face: Tích hợp thư viện ESP-WHO / ESP-Face vào dự án ESP-IDF của bạn.

- Đăng ký (Enroll): Chạy ví dụ "face_recognition". Sửa code để "hardcode" đăng ký khuôn mặt của bạn (ID NV001) và lưu vào Flash.

- Nhận diện (Recognize): Chạy lại chương trình. Khi bạn đưa mặt vào, nó phải có khả năng so khớp và in ra ID: NV001 trên Serial Monitor.

- Tích hợp: Kết hợp Giai đoạn 1 và 2: Hiển thị luồng video lên LCD, và khi nhận diện được NV001, vẽ một khung hình chữ nhật quanh mặt và hiển thị "Chào NV001!" lên LCD.

### Giai đoạn 3: Xây dựng Backend Đơn giản ☁️

Mục tiêu: Xây dựng "nơi nhận" dữ liệu.

- Khởi tạo Node.js: Tạo dự án (dạng ESM), cài đặt Express, Mongoose, Multer.

- Tạo Schema: Định nghĩa 2 schema trong MongoDB: Users (chứa employee_id, name, avatar_path) và AttendanceLogs (chứa employee_id, timestamp, proof_image_path).

- Tạo API: Viết code cho API POST /api/log-attendance (dùng Multer) để nhận employee_id và image (ảnh bằng chứng), sau đó lưu vào AttendanceLogs.

- Kiểm tra: Dùng Postman để giả lập ESP32-S3: Gửi một ID và một file ảnh bất kỳ đến API trên. Kiểm tra xem MongoDB có lưu đúng không và file ảnh có nằm trong thư mục public/ không.

### Giai đoạn 4: Hoàn thiện Kiosk và Frontend 🔗

Mục tiêu: Kết nối Kiosk, Backend, và Frontend.

- Kết nối Kiosk ➔ Backend: Cập nhật code ESP32-S3 (từ Giai đoạn 2) để sau khi nhận diện thành công, nó sẽ thực hiện HTTP POST (gửi ID + ảnh thật) đến API log-attendance (Giai đoạn 3).

- Xây dựng Frontend (React): Tạo dự án React.

  - Tạo trang "Báo cáo" để gọi API GET /api/logs và hiển thị danh sách chấm công (bao gồm cả ảnh bằng chứng).

  - Tạo trang "Quản lý Nhân viên" (CRUD) để thêm/xóa nhân viên (lưu vào collection Users).

- Demo: Thêm NV001 (và ảnh thẻ) bằng React. Chạy Kiosk. Chấm công. Vào React F5 lại trang báo cáo sẽ thấy log chấm công mới.

### Giai đoạn 5: Nâng cao với WebSocket (Nếu còn thời gian) 🚀

Mục tiêu: Điều khiển Kiosk từ xa.

- Backend: Thêm thư viện ws (WebSocket) vào Node.js.

- Kiosk: Thêm code WebSocket client vào ESP32-S3 để nó kết nối và lắng nghe lệnh từ server.

- Frontend: Thêm code WebSocket vào React để gửi lệnh.

- Hoàn thiện Kịch bản 1: Lập trình logic cho nút "Kích hoạt Đăng ký" để gửi lệnh enroll qua chuỗi React ➔ Node.js ➔ ESP32-S3.